MINUTA DE REUNIÓN

| LUGAR: | CDC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE |
| --- | --- |
| FECHA: | 27/11/17 |

OBJETIVO:

Reunir Scrum Team para realizar la junta de Retrospectiva del 4to y último Sprint.

PARTICIPANTES:

| Participante | Rol |
| --- | --- |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Scrum Master, Scrum Team |
| Alejandro Saucedo Gonzalez | Scrum Team |
| Erasmo Uriel Moreno Díaz | Scrum Team |
| Abel Carrillo González | Scrum Team |
| Issac Fabian Balderas Marmolejo | Product Owner, Scrum Team |

ASUNTO QUE TRATAR:

El Scrum Team se autoevaluará de manera que se den a conocer fortalezas, debilidades y soluciones que se hayan observado en el desarrollo del tercer Sprint y se responderá a las siguientes preguntas.

- ¿Qué hicimos bien?

- ¿Qué hicimos mal?

- ¿Cómo solucionarlo?

RESULTADO:

¿Qué hicimos bien? Se cumplieron las historias de usuarios al 100%, cumpliendo con las validaciones correspondientes, además el proyecto se probó con 2000 registro el cual el sistema salió con éxito.

¿Qué hicimos mal? Los integrantes del scrum team subían su HU al repositorio de GitHub con algún tiempo de retraso ocasionando retraso a otros integrantes ya que sus tareas eran necesarias para avanzar en el proyecto.

¿Cómo solucionarlo? Los integrantes del scrum team deben ser un más responsables con las tareas asignadas así como de respetar las fechas de entrega de cada HU

FIRMAS:

| Nombre: | Firma: |
| --- | --- |
| Issac Fabian Balderas Marmolejo Product Owner, Scrum Team |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez Scrum Master, Scrum Team |  |
| Abel Carrillo González Scrum Team |  |
| Alejandro Saucedo Gonzalez Scrum Team |  |
| Erasmo Uriel Moreno Díaz Scrum Team |  |