MINUTA DE REUNIÓN

| LUGAR: | CDC INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE |
| --- | --- |
| FECHA: | 08/12/17 |

OBJETIVO:

Reunir Scrum Team para realizar la junta de Retrospectiva final del proyecto, desglosar  observaciones que se obtuvieron desde el inicio del proyecto hasta el cierre de manera que se pueda comprender la manera en que se estuvo trabajando durante el proyecto.

PARTICIPANTES:

| Participante | Rol |
| --- | --- |
| Alejandra Zamora Gutierrez | Scrum Master, Scrum Team |
| Alejandro Saucedo Gonzalez | Scrum Team |
| Erasmo Uriel Moreno Díaz | Scrum Team |
| Abel Carrillo González | Scrum Team |
| Issac Fabian Balderas Marmolejo | Product Owner, Scrum Team |

ASUNTO QUE TRATAR:

El Scrum Team se autoevaluará de manera que se den a conocer fortalezas, debilidades y soluciones que se hayan observado en el desarrollo del proyecto, de manera que se obtenga una fotografía más general de cómo se trabajó y destacar aspectos clave que provocaron mejoras o dañaron de alguna manera el desarrollo. Se plantean las siguientes preguntas, además de generar conclusiones.

- ¿Qué hicimos bien?

- ¿Qué hicimos mal?

- ¿Cómo solucionarlo?

RESULTADO:

¿Qué hicimos bien? Durante el desarrollo del proyecto hubo respeto por parte de los integrantes, se logró entregar cada Sprint planificado por el Scrum Team beneficiando en tiempo y trabajo, en dichas entregas el cliente no realizó nuevos requerimientos quedando satisfecho con lo que en cada una de ellas se le presentó.

¿Qué hicimos mal? Algunos integrantes del Scrum Team mostraron poco compromiso con el proyecto, este problema se presentó de manera gradual, es decir, con el tiempo el desarrollo del proyecto se vio en aprietos ya que estos integrantes no realizaron sus HU asignadas a tiempo, o incluso no llegaron a concluirlas, esto provocó que a algunos se les cargara más trabajo y pusieron en riesgo el proyecto pudiendo no concluir con éxito.

¿Cómo solucionarlo? Una manera de prevenir este problema es platicar de manera detallada con los integrantes, tratar las fortalezas y debilidades de cada uno partiendo de las observaciones que se obtuvieron desde el inicio del proyecto, esperando sirva como apoyo para tratar de corregir dichas inconformidades.

Al igual para próximos proyectos hay que tomar como iniciativa primero integrarse al equipo y tener muy buena comunicación, para tener muy buenos resultados y mejor provecho en los sprint.

FIRMAS:

| Nombre: | Firma: |
| --- | --- |
| Issac Fabian Balderas Marmolejo Product Owner, Scrum Team |  |
| Alejandra Zamora Gutierrez Scrum Master, Scrum Team |  |
| Abel Carrillo González Scrum Team |  |
| Alejandro Saucedo Gonzalez Scrum Team |  |
| Erasmo Uriel Moreno Díaz Scrum Team |  |